Задатак:

За извођење радова на уређењу дела реке Ресаве, Деспотовац, потребно је урадити извођачки пројекат организације који треба да обухвати:

1. проучавање техничке документације (Главни пројекат);

2. техничке и друге услове за извођење радова;

3. проучавање услова и околности које могу утицати на извођење радова;

4. предмер радова, анализу цена и предрачун радова;

5. прорачун трајања радова;

6. статичке планове;

7. динамички план напредовања радова (гантограм) са динамичким планом потреба радне снаге, материјала и механизације;

8. утврђивање рока извођења радова применом метода технике мрежног планирања. CPM методу спровести кроз све три фазе са терминирањем мрежног плана а анализу времена урадити аналитички, графички (применом MS- Project софтвера) и табеларно;

9. технички извештај.